Decisões de projeto e spikes (porque fazer, porque não fazer? Testes de decisão)

No decorrer do processo de execução do trabalho, foram surgindo dificuldades, imprevistos, etc, o que contribuíram para algumas tomadas de decisão e alterações de planejamento a partir de mudanças ou modificações de histórias de usuário.
O que mais contribuiu nesse sentido, foram as pontuações das histórias em questão de dificuldade, tempo e velocidade, pois no decorrer do processo que se percebeu que não poderia ser feito algo ou que deveria ser modificado.
Resumindo, algumas histórias de usuário não foram implementadas ou por falta de tempo, ou por menor necessidade, pontuação baixa ou nível de dificuldade alta. No nosso projeto, implementamos histórias mais importantes como:
cadastra usuário
fazer login
criar fórum
deletar fórum
escrever mensagem no fórum
entre outras

Algumas histórias mais específicas como dar estrelinha na avaliação do professor não deu para implementar, isso porque obrigava a mudar nossa regra de negócio, alterar modelo de banco, coisa que não foi planejada.
Ocorreu casos também de tarefas que pareciam a princípio serem fáceis de executar, porém foram mais difíceis, o que ao decorrer do trabalho tomamos de decisão de retirar ênfase nelas, o que acabou por não dar tempo de fazer até o fim do prazo de entrega.