Relatório de experiência no uso das técnicas (usamos alguma além de XP?)

No nosso projeto procuramos executar as atividades seguindo ao máximo a técnica de XP, movendo nossas práticas. Grande vantagem dele foi no sentido de ser mais leve e focado em pessoas visando a qualidade, além de descartar coisas pesadas com relação à documentação, burocracia e processos pesados.
De XP usamos uma sequência de execução:
Jogo do planejamento
Programação em pares
Testes
Simplificação de projeto
Refatoração(melhorar código sem alterar funcionalidade)
Propriedade coletiva
Cliente presente
Padrão de codificação
Reunião(no caso não conseguimos fazer reunião diária, mas semanal, ou duas vezes na semana para discutir o que havia sendo feito)

Com relação ao uso de outras técnicas, não podemos dizer especificamente que usamos outra, já que pode ser inclusa na técnica de XP. Porém, com relação a TDD, podemos dizer que na segunda parte do trabalho tentamos usar desenvolvimento orientado a teste (por conta dos testes unitários), porém começou alterar o desempenho do desenvolvimento com relação ao tempo de execução.